Phần 1 – Kiến trúc mô hình vận hành Agile cho RikkeiGo

1. Các module quy trình

| Module | Nội dung và trách nhiệm |
| --- | --- |
| 1. Quản lý yêu cầu | Product Owner (PO) quản lý Product Backlog, sắp xếp ưu tiên theo giá trị và rủi ro. |
| 2. Lập kế hoạch Sprint | Scrum Team thống nhất Sprint Goal, chọn hạng mục và lập kế hoạch thực hiện. |
| 3. Phát triển sản phẩm | Developers phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và tích hợp sản phẩm. |
| 4. Kiểm soát chất lượng | Developers áp dụng Definition of Done (DoD), kiểm thử và bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn. |
| 5. Đánh giá kết quả | Sprint Review lấy phản hồi từ các bên liên quan; Sprint Retrospective tìm cách cải tiến quy trình. |
| 6. Cải tiến liên tục | PO cập nhật Backlog theo phản hồi; Scrum Team cải tiến cách làm trong Sprint tiếp theo. |

2. Phạm vi áp dụng cho 3 đội

- Đội Đặt xe: Áp dụng Scrum đầy đủ để thử nghiệm tính năng, nhận phản hồi và thích nghi nhanh với thị trường.

- Đội Thanh toán: Áp dụng Scrum đầy đủ, bổ sung kiểm thử bảo mật, độ chính xác giao dịch và xử lý lỗi thanh toán.

- Đội Đối soát: Vẫn áp dụng mô hình Agile/Scrum chung, nhưng bổ sung kiểm soát tuân thủ thuế, kiểm toán và phê duyệt trước khi phát hành. Yêu cầu ổn định không đồng nghĩa với việc không cần phản hồi hoặc không thể thay đổi khi luật thuế cập nhật.

3. Cấu phần Scrum dùng chung

| Thành phần | Cách vận hành |
| --- | --- |
| 4 giá trị Agile | Ưu tiên con người và tương tác, sản phẩm chạy được, hợp tác với khách hàng, phản hồi trước thay đổi; vẫn coi trọng quy trình, tài liệu, hợp đồng và kế hoạch. |
| 3 trụ cột Scrum | Minh bạch: công khai tiến độ và chất lượng; Kiểm tra: kiểm tra sản phẩm và quy trình; Thích nghi: điều chỉnh khi phát hiện sai lệch. |
| 3 vai trò | Product Owner: tối ưu giá trị; Scrum Master: bảo đảm Scrum được hiểu và thực hiện đúng; Developers: tạo Increment đáp ứng DoD. |
| 3 Artifacts | Product Backlog: danh sách yêu cầu; Sprint Backlog: mục tiêu, hạng mục và kế hoạch Sprint; Increment: sản phẩm tích hợp đáp ứng DoD. |
| 5 sự kiện Scrum | Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective. |

Các đội giữ nhịp Sprint thống nhất là 2 tuần, nhưng được lựa chọn hạng mục và biện pháp kiểm soát phù hợp đặc thù riêng.

4. Luồng giá trị khép kín

Nhu cầu người dùng / quy định thuế

Product Owner cập nhật Product Backlog

Sprint Planning → Sprint Backlog

Developers thực hiện → Daily Scrum → Kiểm thử theo DoD

Increment đạt DoD → Sprint Review

Phản hồi → Cập nhật Backlog

Sprint tiếp theo + Sprint Retrospective

Vòng lặp liên tục: tạo giá trị → kiểm tra → thích nghi → cải tiến.

Phần 2 – Xử lý tình huống ngoài dự kiến

Tình huống 1: Sprint Review không có hạng mục nào đạt DoD

- Phát hiện ở đâu: Developers kiểm tra chất lượng trong Sprint và xác nhận tại Sprint Review rằng không có hạng mục nào hoàn thành theo DoD.

- Ai xử lý: Developers chịu trách nhiệm về chất lượng; PO quyết định thứ tự ưu tiên; Scrum Master hỗ trợ đội nhận diện trở ngại.

- Cách xử lý: Không công nhận các hạng mục chưa đạt DoD là Increment hoàn chỉnh; các hạng mục chưa xong được đưa trở lại Product Backlog để PO xem xét ưu tiên. Tại Retrospective, đội tìm nguyên nhân và cải tiến cách chia nhỏ công việc, kiểm thử hoặc ước lượng.

Tình huống 2: Đội Thanh toán muốn kéo dài Sprint thêm 1 tuần

- Phát hiện ở đâu: Daily Scrum hoặc khi lập đề xuất thay đổi kế hoạch Sprint.

- Ai xử lý: Scrum Master giải thích quy tắc Scrum; Developers và PO cùng trao đổi về mục tiêu, phạm vi và giá trị cần đạt.

- Cách xử lý: Không tự ý kéo dài Sprint vì Sprint có thời lượng cố định; đội tiếp tục đến hết Sprint, hoàn thành phần đáp ứng DoD và đưa phần còn lại về Product Backlog để PO sắp xếp lại. Nếu khối lượng thường xuyên vượt khả năng, đội điều chỉnh cách chia nhỏ hạng mục và lập kế hoạch ở Sprint sau.

Kết luận: RikkeiGo dùng chung nền tảng Scrum và nhịp Sprint 2 tuần cho cả ba đội, nhưng không áp dụng máy móc cùng một quy trình kiểm soát. Đặt xe ưu tiên khả năng thích nghi, Thanh toán ưu tiên độ tin cậy giao dịch, còn Đối soát tăng cường kiểm soát tuân thủ thuế.